**1 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día continuamos atendiendo baches con concreto hecho en obra en de la cabecera municipal, recogimos escombro y seguimos pintando las oficinas de la presidencia.

**2 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día continuamos atendiendo baches con concreto hecho en obra en de la cabecera municipal y la Colonia Guadalupana, recogimos escombro y seguimos pintando las oficinas de la presidencia.

**3 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches con concreto hecho en obra en calle Francisco Zarco y calle Juan Escutia en la Colonia Guadalupana.

**4 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos registro de agua en calle El Mezquite en fraccionamiento del mismo nombre y se armaron las parrillas para las losas.

**5 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día colamos las losas con concreto para tapa de registro de agua en calle El Mezquite en fraccionamiento del mismo nombre y recogimos escombro.

**6 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos bache con piedra en tierra en calle Lázaro Cárdenas de la cabecera municipal y seguimos pintando las oficinas de la presidencia.

**8 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día empezamos a bachear con balastre la carretera la Cofradía-San Luis Tenango.

**9 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día continuamos bacheando con balastre la carretera la Cofradía-San Luis Tenango.

**10 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos bache en calle Galeana y en calle Josefa Mejía.

**11 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos bache en calle Galeana y en calle Josefa Mejía.

**12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches con concreto hecho en obra en calle Nicolas Bravo de esta cabecera municipal.

**13 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día empezamos a excavar en calle Carranza para cambiar tubería de drenaje.

**15 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día se suspendieron labores.

**16 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches en cabecera municipal y Colonia Guadalupana.

**17 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches en cabecera municipal y seguimos recogiendo escombro.

**18 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches en cabecera municipal y la cofradía.

**19 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches en cabecera municipal y continuamos pintando las oficinas de la presidencia.

**20 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches en cabecera municipal y continuamos pintando las oficinas de la presidencia.

**22 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día se empezó a poner tope con boyas en la calle Niños Héroes de la cabecera municipal.

**23 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día se atendió bache con piedra ahogada en concreto en La Cofradía y continuamos pintando las oficinas de la presidencia.

**24 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día se atendió bache con concreto hecho en obra en cabecera municipal y continuamos pintando las oficinas de la presidencia.

**25 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día se atendió bache con concreto hecho en obra en cabecera municipal y otro con piedra ahogada en concreto en San Luis Tenango.

**26 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día se bacheo con asfalto la Calzada de la Paz y entrada en la cabecera municipal.

**27 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día se colocó concreto en trompos de 6 m3 con F’c de 250 kg/cm2 y acelerante en la calle Carranza.

**29 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches en la cabecera municipal, seguimos pintando las oficinas de la presidencia, fuimos al arranque de la obra de concreto estampado en la calle Guadalupe Victoria de la cabecera municipal y arranque de obra de puente vado en la comunidad de Metapán.

**30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Este día atendimos baches en la cabecera municipal y seguimos pintando las oficinas de la presidencia.