AGENDA DEL MES DE MARZO 2022

OBRAS PÚBLICAS DE TONAYA

# **MARTES 01**

* Sale a Guadalajara a llevar documentos a la auditoria del estado (ASEJ).

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se pegó block de 14x20x40 en pared del periférico, se atendió un pozo para un árbol con martillo demoledor en calle Justo Sierra de la cabecera municipal y se continuó con la demolición del piso de los baños en la unidad deportiva.

# ***MIERCOLES 02***

* Estuvo en la oficina atendiendo asuntos

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó pegando block de 14x20x40 en pared del periférico, se atendió un pozo en conjunto con los fontaneros en calle de la cabecera municipal, se continuó con la demolición del piso de los baños en la unidad deportiva y fueron a recoger el escombro en la comunidad de Coatlancillo.

# ***JUEVES 03***

* Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó pegando block de 14x20x40 en pared del periférico, se atendió un pozo en calle Venustiano Carranza de la cabecera municipal, se continuó con la demolición del piso de los baños en la unidad deportiva.

# ***VIERNES 04***

* Salió a la comunidad de El Paso de San Francisco junto con la síndico a atender un asunto.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuo pegando block de 14x20x40 en pared del periférico, se continuó con la demolición del piso de los baños en la unidad deportiva y recogiendo el escombro de dichos baños.

## **SABADO 05**

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó pegando block de 14x20x40 y empezamos con la dala de cerramiento en pared del periférico, se atendió un bache en la calle galeana y se recogió el escombro de la Calle Carranza de la cabecera municipal.

## **DOMINGO 06**

# **LUNES 07**

* Estuvo en la oficina atendiendo personas.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó con la dala de cerramiento en pared del periférico, se continuó con la demolición en los baños de la unidad deportiva y se recogió el escombro de los mismos.

# **MARTES 08**

* Salió a hacer unas mediciones.
* Estuvo atendiendo asuntos en la oficina.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó con la dala de cerramiento en pared del periférico, se continuó con la demolición en los baños de la unidad deportiva y se recogió el escombro de los mismos.

# **MIERCOLES 09**

* Salió a la comunidad de La Liebre con la Síndico a checar número oficial.
* Salió a revisión del Instituto de La Mujer y a protección civil para checar algunas cosas que se le realizaran remodelación.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se puso el concreto f’c de 250 kg/cm2 de 20 cm de espesor en la ampliación del periférico, se atendió un bache en la calle Prolongación Pedro y otro en la calle Josefa Mejía Moreno de la cabecera municipal.

# **JUEVES 10**

* Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se terminó de escobillar el concreto en la ampliación del periférico, se empezó a rellenar las zanjas para la cimentación en los puestos de comida, se atendió un bache en la calle Josefa Mejía Moreno de la cabecera municipal.

# **VIERNES 11**

* Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.
* Salió a inspeccionar a los trabajadores y a revisar avances de obras que se están realizando.
* Salió a La Cofradía con la síndico a revisar los espacios para acomodar puestos de las fiestas patronales.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó rellenando las zanjas para la cimentación en los baños para los puestos de comida, se atendió un bache en la calle 12 de Diciembre y en la Calle López Mateos de la colonia Guadalupana.

## **SABADO 12**

***PERSONAL DE CAMPO***

* Este día se continuó rellenando las zanjas para la cimentación en los baños para los puestos de comida, se abrió para meter el agua y drenaje en la calle Doctor Felipe Pérez de la cabecera Municipal.

## **DOMINGO 13**

# **LUNES 14**

* Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se empezó con la dala de desplante en los baños para los puestos de comida. Se rellenó, compacto, se volvió a poner concreto y empedrado ahogado en concreto donde abrimos para meter el agua y drenaje en la calle Doctor Felipe Pérez de la cabecera Municipal.

# **MARTES 15**

* Estuvo en la oficina atendiendo asuntos.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuo con la dala de desplante en los baños para los puestos de comida, se atendió un bache donde abrieron los fontaneros para checar el drenaje en la calle Josefa Mejía de la cabecera Municipal.

# **MIERCOLES 16**

* Salió a auxiliar al personal en la Unidad Deportiva.
* Salió a revisión del pozo de agua de la cofradía.

***PERSONAL DE CAMPO***Se continuo con el muro en los baños para los puestos de comida en el centro del pueblo, se atendió un bache, se hizo una tapa de registro para el drenaje en la calle Josefa Mejía y otro en la Manuel Mejía de la cabecera Municipal.

# **JUEVES 17**

* Salió a revidar al personal de campo.
* Salió a hacer un deslinde.
* Estuvo en la oficina atendiendo personas.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó con el muro en los baños para los puestos de comida en el centro del pueblo, se atendió un bache para el drenaje en la calle Josefa Mejía de la cabecera Municipal.

# **VIERNES 18**

* Acudió a la localidad de Metapan a tomar evidencias de obra finalizada.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuo con la ranurada para la instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica en los baños para los puestos de comida en el centro del pueblo, se hecho concreto en el bache de la calle Josefa Mejía de la cabecera Municipal.

## **SABADO 19**

Continuaron con la ranurada para la instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica en los baños para los puestos de comida en el centro del pueblo, se recogió escombro en algunos baches de la cabecera Municipal.

## **DOMINGO 20**

# **LUNES 21**

NO SE TRABAJO POR PUENTE.

# **MARTES 22**

* Salió a revisar a los trabajadores de campo.
* Estuvo en la oficina diseñando el acomodo de los puestos para el Festival del Agave.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Este día se continuó con la ranurada para la instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica en los baños para los puestos de comida y una pared para colocar las mufas y bases para medidor en el centro del pueblo, y se atendió un bache en la Calle Texcoco del Fraccionamiento La Ermita de la cabecera Municipal.

# **MIERCOLES 23**

* Salió a hacer un deslinde.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó con la ranurada para la instalación hidráulica, sanitaria y eléctrica en los baños para los puestos de comida y una pared para colocar las mufas y bases para medidor en el centro del pueblo, se recogió escombro de la Calle Josefa Mejía, se atendió un bache en la Calle Francisco Villa en La Cofradía.

# **JUEVES 24**

* Salió a revisar a los trabajadores de campo y a llevarles materiales.
* Acudió a una reunión para tratar asuntos sobre próximas obras en distintas comunidades.  
  ***PERSONAL DE CAMPO***
* Se continuo con el aplanado en muros de los baños para los puestos de comida y en pared para colocar las mufas y bases para medidor en el centro del pueblo, se atendió un bache en la Calle Francisco Villa en La Cofradía, otro en la Calle Galeana de la cabecera Municipal y se llevó ladrillo para la comunidad de La Liebre.

# **VIERNES 25**

* Salió a hacer dos deslindes junto con la sindico
* Salió a medir a las oficinas de ecología

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó con el firme en el piso de los baños para los puestos de comida en el centro del pueblo, se atendió hecho concreto en la Calle Doctor Felipe Pérez y se abrió con el rotomartillo donde había un tiradero de agua por la Calle Libertad de cabecera Municipal.

## **SABADO 26**

***PERSONAL DE CAMPO***Se continuo con la colocación de láminas de los baños para los puestos de comida en el centro del pueblo, se hecho concreto donde había un tiradero de agua por la Calle Libertad de cabecera Municipal, otro bache en Las Higueras y dos en el parque en el barrio de El Valentón.

## **domingo 27**

# **LUNES 28**

* Salió a hacer mediciones.
* Estuvo en la oficina revisando y subiendo información para futuros programas que apoyaran a fomentar nuevas obras.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó con la colocación de láminas de los baños para los puestos de comida en el centro del pueblo y atendimos un bache grande en la comunidad de La Liebre.

# **MARTES 29**

* Salió a hacer mediciones para permiso de subdivisión.
* Estuvo diseñando el espacio que se utilizara para puestos del festival del agave ya que se in incluyeron más.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuo con la colocación de ramaleo para la instalación hidráulica en los baños para los puestos de comida en el centro del pueblo y se retiró escombre de algunos baches en la cabecera municipal.

# **MIERCOLES 30**

* Salió a hacer un deslinde.

***PERSONAL DE CAMPO***

* Se continuó con la colocación de accesorios para baño en los puestos de comida en el centro del pueblo, se colocó concreto y empedrado en la calle de la comunidad de La Liebre y se atendió una fuga de agua en La Cofradía.

# **JUEVES 31**

* Estuvo en presidencia atendiendo asuntos

***PERSONAL DE CAMPO***

Se continuó con la colocación accesorios para baño y tinaco para los puestos de comida en el centro del pueblo y se recogió escombro de algunos baches.